АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.05.2018                                                                   №   20

Об утверждении годового отчета о реализации  ведомственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснолиповского сельского поселения   на 2017 год»

за 2017год

В рамках реализации постановления № 114 от 05.12.2016  года о « Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснолиповского сельского поселения  на  2017 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной  целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснолиповского сельского поселения   на 2017 год», утвержденной постановлением Администрации Краснолиповского   сельского поселения от 05.12.2016 года № 114 "Об утверждении ведомственной целевой Программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснолиповского сельского поселения   на 2017 год» за 2017 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  подлежит  обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Краснолиповского сельского поселения в  сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснолиповского  сельского поселения                                    А.Г.Григорьев.

Приложение к Постановлению Администрации

Краснолиповского  сельского поселения

от 15.05.2018  г №  20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации      ведомственной  целевой  программы  «Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснолиповского сельского поселения   на 2017 год»

за  2017 год.

Раздел I. Основные результаты:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета  в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Краснолиповского  сельского поселения  от 29.12.2016 года № 44/98 «О бюджете Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального   района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснолиповского сельского поселения   на 2017 год» в 2017 году и учетом изменений предусмотрено 1279.1 тыс. рублей, в том числе:  из местного бюджета 1279.1 тыс. рублей  из областного бюджета -  0тыс. рублей,

Кассовые расходы составили  1097.6  тыс. рублей, что составляет  85.8   процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 1279.1 | 1097.6 | 85.8 |
| Всего | 1279.1 | 1097.6 | 85.8 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

| № п/п | Перечень мероприятий | План | факт | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание, ремонт, капитальный ремонт межпоселковых и внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, всего | 1279.1 | 1097.6 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | областной бюджет, всего в том числе: | 0 | 0 |  |
|  | содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0 | 0 |  |
|  | капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |
|  | Местный бюджет, всего в том числе: | 1279.1 | 1097.6 |  |
|  | содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 1081.6 | 900.1 |  |
|  | капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |
|  | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 197.5 | 197.5 |  |
|  | Итого по программе | 1279.1 | 1097.6 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Районный бюджет | 30.0 | 30.0 |  |
|  | Бюджет Краснолиповского сельского поселения | 1249.1 | 1067.6 |  |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 85.8 %

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение финансового года в ведомственную целевую программу внесены изменения  согласно табл.№1.

табл.№1.

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения № 46/102 от 31.01.2017 года « «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения от 29.12.2016 № 44/98 «О бюджете Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | в связи с увеличением средств из областного бюджета и в сумме + 1170.6 тыс.руб; |
| 2 | Решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения № 61/132 от 30.11.2017 года « «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения от 29.12.2016 № 44/98 «О бюджете Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | в связи с увеличением средств из районного бюджета и в сумме + 30.0 тыс.руб; |
| 3 | Решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения № 63/141 от 29.12.2017 года «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения от 29.12.2016 № 44/98 «О бюджете Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | в связи с увеличением средств из областного бюджета и в сумме + 78.5 тыс.руб; |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

## Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

## Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Отчет

о реализации ведомственной целевой   программы за 2016 год

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснолиповского сельского поселения   на 2016 год»    по состоянию на 01 января 2017г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 492.7 | - | 492.7 |  | - | 1279.1 | 0 | 1279.1 |  | - | 1097.6 | - | 1097.6 |  | - |  |
| 1 | Содержание, ремонт, капитальный ремонт межпоселковых и внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, всего | 492.7 | - | 492.7 | - | - | 1279.1 | - | 1279.1 |  | - | 1097.6 | - | 1097.6 |  | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет, всего в том числе: | 492.7 |  | 492.7 |  |  | 1279.1 |  | 1279.1 |  |  | 1097.6 |  | 1097.6 | 0 | 0 | 0 |
|  | капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 392.7 | 0 | 392.7 | 0 | 0 | 1081.6 | 0 | 1081.6 | 0 | 0 | 900.1 | 0 | 900.1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 100 |  | 100 |  |  | 197.5 |  | 197.5 |  |  | 197.5 |  | 197.5 |  |  |  |

## Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего:  1097.6 тыс.руб./ 1279.1 тыс.руб. х 100% = 85.8 %;

средства местного  бюджета 1097.6 тыс.руб./ 1279.1 тыс.руб. х 100% = 85.8 %;

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

В 2017 году в рамках ведомственной целевой программы «Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснолиповского сельского поселения   на 2017 год»» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 85.8 %.

Целями Программы является: повышение безопасности дорожного движения на   территории Краснолиповского сельского поселения для обеспечения  гарантий законных прав участников дорожного  движения на безопасные условия  движения; снижение уровня аварийности и  тяжести последствий дорожно-транспортных   происшествий   на улично-дорожной сети     населенных пунктов; улучшение экологической обстановки; повышение общего  уровня благоустройства поселения.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог ,  на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог..

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.