АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   06.04.2015  года                                                             № 11

Об    утверждении   отчета    о       ходе     реализации работ   по  ведомственной

целевой      программе «Повышения безопасности дорожного движения на территории  Краснолиповского  сельского поселения на  2014 год»                                за 2014 год

В рамках реализации постановления № 73 от 10.12.2013  года о « Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Краснолиповского сельского поселения  на период 2014 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной  целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории  Краснолиповского  сельского поселения на  2014 год»», утвержденной постановлением Администрации Краснолиповского  сельского поселения  от 10.12.2013 года № 73   "Об утверждении ведомственной целевой Программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории  Краснолиповского  сельского поселения на  2014 год»  за 2014 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  подлежит  обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Краснолиповского  сельского поселения в  сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснолиповского сельского поселения                                   А.Г.Григорьев.

Приложение к Постановлению Администрации

Краснолиповского  сельского поселения

от 06.04.15г № 11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации      ведомственной  целевой  программы  «Повышения безопасности дорожного движения на территории  Краснолиповского  сельского поселения на 2014 год» за  2014 год.

Раздел I. Основные результаты:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета  в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Краснолиповского  сельского поселения  от 19.12.2013 №   78/175               «О бюджете Краснолиповского  сельского поселения Фроловского муниципального   района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории  Краснолиповского  сельского поселения на 2014 год» предусмотрено 110.0 тыс. рублей, в том числе:  из местного  бюджета -110.0 тысяч рублей

Кассовые расходы составили  8,240  тыс. рублей, что составляет  7.49   процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 110.0 | 8.240 | 7.49 |
| Всего | 110.0 | 8.240 | 7.49 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

| Годы | N п/п | Мероприятия | План | Факт | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 1. | Установка недостающих дорожных знаков, "лежачих полицейских" и других дорожных элементов | 10000 | 8240 | Недостаточное финансирование |
|  |  | Изготовление, трансляция, публикация видеороликов, плакатов, листовок по пропаганде правил дорожного движения в общественных местах, магазинах, образовательных учреждениях | 1000 |  | Недостаточное финансирование |
| Итого по программе | 11000 | 8240 |  |
| В том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Краснолиповского сельского поселения | 11000 | 8240 |  |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на                7.49 %.

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течении финансового года в программу «Повышения безопасности дорожного движения на территории  Краснолиповского  сельского поселения на 2014 год»  изменения не вносились.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

## Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

## Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий.

- Сокращение    количества    дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

- Снижение транспортного риска.

- Снижение социального риска.

- Сокращение  количества  детей,  пострадавших   в результате дорожно-транспортных происшествий.

- Целевая    программа     послужит     уменьшению недостатков,    отрицательно     влияющих     на безопасность  дорожного  движения  транспорта  и пешеходов на территории поселения

Отчет

о реализации ведомственной целевой   программы за 2014 год

«Повышения безопасности дорожного движения на территории

Краснолиповского  сельского поселения  на  2014  год»

За 2014 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2014 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 110.0 | - | - | 110.0 | - | - | - | - | - | - | 8.240 | - | - | 8.240 | - | 101.76 |
| 1 | Установка недостающих дорожных знаков, "лежачих полицейских" и других дорожных элементов | 100.0 | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 8.240 | - | - | 8.240 | - | 91.76 |
| 2 | Изготовление, трансляция, публикация видеороликов, плакатов, листовок по пропаганде правил дорожного движения в общественных местах, магазинах, образовательных учреждениях | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 1.0 |