АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   06.04.2015.                                                                         №     13

Об утверждении годового отчета о реализации  ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Краснолиповского сельского поселения на 2014г» за 2014 год.

В рамках реализации постановления № 61 от 01.11.2013  года о « Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Краснолиповского сельского поселения на 2014г»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Краснолиповского сельского поселения на 2014г», утвержденной постановлением Администрации Краснолиповского сельского поселения от 01.11.2013 года № 61 "Об утверждении ведомственной  целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Краснолиповского сельского поселения на 2014г» за 2014 год,   согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  обнародованию  и публикации  на официальном сайте Дудаченского сельского поселения в  сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснолиповского сельского поселения                                 А.Г.Григорьев

Приложение к Постановлению Администрации

Краснолиповского  сельского поселения

от  06.04.2015  № 13

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации      ведомственной целевой  программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Краснолиповского  сельского поселения на 2014г»» за  2014 год.

Раздел I. Основные результаты:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Краснолиповского  сельского поселения  от 19.12.2013 №   78/175               «О бюджете Краснолиповского  сельского поселения Фроловского муниципального   района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

На реализацию мероприятий  ведомственной целевой  программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Краснолиповского  сельского поселения на 2014г»» в 2014 году предусмотрено 727.3 тыс. рублей, в том числе:

-  из бюджета сельского поселения – 727.3 тыс. рублей;

Кассовые расходы составили 707.4 тыс. рублей, что составляет 97.3   процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 727.3 | 707.4 | 97.3 |
| Всего | 727.3 | 707.4 | 97.3 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

| № п/п | Перечень мероприятий | План | факт | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт водопровода и его содержание | 80.0 | 100 |  |
| 2. | Возмещение убытков по водоснабжению | 200.0 | 540 |  |
| 3. | Текущий ремонт | 60.0 | 67.4 |  |
|  | Итого по программе | 340.0 | 707.4 |  |

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение финансового года в ведомственную целевую программу изменений не вносилось  согласно табл.№1.

табл.№1

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения № 3/9 от 17.11.2014 года о « « О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения от 19.12.2013г. № 78/175 «О бюджете Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | Уточнение объема финансирования на 2014 г. в связи с увеличением средств в сумме +12.7 тыс.руб. на мероприятия |
| 2 | Решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения № 4/13 от 10.12.2014 года о « « О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения от 19.12.2013г. № 78/175 «О бюджете Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | Уточнение объема финансирования на 2014 г. в связи с увеличением средств в сумме + 300.0 тыс.руб. на мероприятия |
| 3 | Решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения № 6/18 от 10.12.2014 года о « « О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения от 19.12.2013г. № 78/175 «О бюджете Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | Уточнение объема финансирования на 2014 г. в связи с увеличением средств в сумме +74.6 тыс.руб. на мероприятия |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

## Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

## Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Отчет

о реализации ведомственной целевой   программы за 2014 год

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Краснолиповского  сельского поселения на 2014г»

по состоянию на 01 января 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2014 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 340.0 | 0 | 0 | 340.0 | 0 | 727.3 | 0 | 0 | 727.3 | 0 | 707.4 | 0 | 0 | 707.4 | 0 | 19.9 |
| 1 | Ремонт водопровода и его содержание | 80.0 |  |  | 80.0 |  | 100.0 |  |  | 100.0 |  | 100.0 |  |  | 100.0 |  |  |
| 2 | Возмещение убытков по водоснабжению | 200.0 |  |  | 200.0 |  | 540.0 |  |  | 540.0 |  | 540.0 |  |  | 540.0 |  |  |
| 3 | Текущий ремонт | 60.0 |  |  | 60.0 |  | 87.4 |  |  | 87.4 |  | 67.4 |  |  | 67.4 |  |  |

## Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 727.3 тыс. рублей. / 707.4 тыс. рублей х 100% = 97.3%

#### Анализ реализации программы в 2014 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

В 2014 году в рамках ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Краснолиповского  сельского поселения на 2014г» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 97.3 %.

Целями Программы является: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации.

По результатам работы за  2014 год   Цель достигнута, чему свидетельствуют достигнутые показатели.

Реализация мероприятий позволила повысить качество предоставления услуг ;

Анализ реализации Программы за 2014год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигаются.